## АДМИНИСТРАЦИЯ

## СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРОИЦКОЕ

## Калужской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## с. Троицкое

## от «22» января  2013г.                                                                           №4

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Расширение сети газопроводов

и строительство объектов газификации

на территории сельского поселения село Троицкое

Жуковского района Калужской области на 2013-2016 годы».

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение село Троицкое, в целях улучшения качества жизни населения, создания условий для развития промышленного и сельскохозяйственного сектора, интенсивного развития экономики сельского поселения село Троицкое, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории сельского поселения село Троицкое

Жуковского района Калужской области на 2013-2016 годы», согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы  мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей  средств бюджета сельского поселения.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения село Троицкое                                                                 К.В. Дундукова.

# Приложение

к Постановлению

администрации

МО СП село Троицкое

от 22.01.2013г. №4

Муниципальная целевая программа

администрации сельского поселения село Троицкое

Жуковского района Калужской области

«Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории сельского поселения село Троицкое Жуковского района Калужской области на 2013-2016 годы».

Паспорт Программы:

| Наименование Программы | «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории сельского поселения село Троицкое Жуковского района Калужской области на 2013-2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения село Троицкое |
| Разработчик Программы | - отдел муниципального хозяйства администрации МР «Жуковский район»; - Администрация сельского поселения село Троицкое |
| Дата принятия решения о разработке программы | Постановление правительства Калужской области №532 от 25 октября 2012г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 года (Газификация Калужской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 года)». |
| Цель и задачи программы | Цель программы – развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей сельского поселения село Троицкое Жуковского района Калужской области. Задачи программы: доведение уровня газификации к 1 января 2017 года в целом по поселению до 90%; повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций. |
| Целевые показатели и индикаторы | 1.Ввод в эксплуатацию газопроводов: Годы Протяженность межпоселковых и уличных газопроводов (км) 2013 33,4 2014 - 2015 9 2016 15,1 Всего по программе 57,5 2. Выполнение предпроектных работ: Годы Количество объектов межпоселковых и уличных газопроводов 2013 2 уличных газопровода, 4 распределительных газопроводов, 2 межпоселковых газопровода 2014 - 2015 1 уличный газопровод , 4 распределительных газопроводов, 1 межпоселковый газопровод 2016 5 распределительных газопроводов, 1 межпоселковый газопровод |
| Сроки реализации Программы | 2013-2016 годы |
| Основные мероприятия Программы | 1. Выполнение предпроектных работ: Получение технических условий; Выбор и утверждение актов выбора трасс; Изготовление и постановка на кадастровый учет межевых дел по выбранным трассам газопроводов; Изготовление и утверждение градостроительных планов; Проектирование объектов газификации Строительство межпоселковых и уличных газопроводов; |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 105959,96 тыс. руб., в том числе: 55400,94 тыс. руб. – 2013г.; 18873,7 тыс. руб. – 2015г., 31685,32 тыс. руб. – 2016г. Источники финансирования Программы: - *Областной бюджет - 103 748,32 тыс. руб.; - Местный бюджет – 2211,64 тыс. руб.; *Объемы финансирования денежных средств за счет средств областного бюджета уточняются ежегодно законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - строительство 57,5 км газораспределительных сетей - газификация более 1 тысяч домовладений |
| Система организации контроля за исполнением программы | На основании Решения совещания глав местных администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области, руководителей ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, ведомств области по вопросу взаимодействия при подготовке объектов электро-, тепло-, водо- и газоснабжения к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года от 14.05.2012г. Администрация МР «Жуковский район» выполняет предпроектные работы, управляет выделенными на реализацию данных работ средствами, руководит и контролирует их выполнение. Администрация МР «Жуковский район» и Администрация сельского поселения село Троицкое по итогам года вносит предложения по изменению Программы в установленном порядке. |

## ВВЕДЕНИЕ

Основными разработчиками Программы являются: отдел муниципального хозяйства Администрация МР «Жуковский район» и Администрация сельского поселения село Троицкое.

В настоящее время на территории сельского поселения село Троицкое интенсивно    развивается жилищное строительство, в связи, с чем все более актуальным становится вопрос недостаточного наличия межпоселковых газопроводов и необходимости  в увеличении темпов газификации поселения.

Уровень газификации сельского поселения село Троицкое на 2012г. в целом составляет 10%.

Одним из нерешенных вопросов остается недостаточный уровень газификации сельской местности, который не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения.

Мероприятия программы увязаны с мероприятиями  программы «Развитие сети газопроводов и строительство объектов газификации Калужской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 года», а так же программы газификации регионов РФ, ежегодно утверждаемой советом директоров ОАО «Газпром». Для выполнения обязательств сельского поселения село Троицкое в рамках данной программы необходимо выделить 1959,64 тыс. рублей на период с 2013-2016 годы.

Возможность подключения к газовым сетям позволяет:

- Значительно улучшить уровень качества жизни сельских жителей;

- Обеспечить надежность теплоснабжения объектов социально-культурной сферы;

- Создать условия для развития промышленного сектора поселения, что обеспечит более интенсивное развитие экономики.

## 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

## РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является развитие инфраструктуры для снабжения природным газом потребителей сельского поселения село Троицкое.

Задачами Программы являются:

- доведение уровня газификации к 1 января 2017 года  в целом по поселению до 90%;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций.

## 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

2013-2016 годы.

## СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

  - Выполнение предпроектных работ:

Получение технических условий;

Выбор и утверждение актов выбора трасс;

Изготовление и постановка на кадастровый учет межевых дел по выбранным трассам газопроводов;

Изготовление и утверждение градостроительных планов;

  - Проектирование объектов газификации;

  - Строительство межпоселковых и уличных газопроводов;

## 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Необходимый    объем    средств   на   реализацию   Программы    составляет:

Общий объем финансирования Программы составляет 105959,96 тыс. руб., в том числе:

55400,94 тыс. руб. – 2013г.;

18873,7 тыс. руб. – 2015г.,

31685,32 тыс. руб. – 2016г.

Источники финансирования Программы:

- Областной бюджет - 104 000,32 тыс. руб.;

- Местный бюджет – 1959,64 тыс. руб.

## 5. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ

## И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ

На основании Решения совещания глав местных администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области, руководителей ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, ведомств области по вопросу взаимодействия при подготовке объектов электро-, тепло- водо- и газоснабжения к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года от 14.05.2012г. Администрация МР «Жуковский район» выполняет предпроектные работы, управляет выделенными на реализацию данных работ  средствами, руководит и контролирует их выполнение.

Администрация МР «Жуковский район» и Администрация сельского поселения село Троицкое в ходе реализации Программы при необходимости вносит в нее изменения установленным законом порядком.

Администрация МР «Жуковский район» и Администрация сельского поселения село Троицкое по итогам года вносит предложения по изменению Программы в установленном порядке.

Администрация МР «Жуковский район» контролирует целевое использование денежных средств выделенных из районного бюджета.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица №1 «Система основных мероприятий целевой программы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории сельского поселения село Троицкое Жуковского района Калужской области на 2013-2016 годы».

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит решить основные ключевые проблемы в развитии жилищного и промышленного строительства на территории сельского поселения село Троицкое Жуковского района Калужской области, а так же значительного повышения социального уровня населения.

В процессе мониторинга Программы ежегодно отслеживается степень ее реализации и достижение поставленных целей, а также необходимость корректировки и уточнения элементов программы - объемов финансирования, сроков реализации и исполнителей.

Таблица №1

Утверждаю:

Глава администрации

сельского поселения село Троицкое

___________ К.В.Дундукова

«___» ___________ 2013 г.

«Система основных мероприятий целевой программы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории сельского поселения село Троицкое Жуковского района Калужской области на 2013-2016 годы».

| № | Наименование объекта | Сроки выполнения предпроектных работ | Сроки строительства газопроводов и котельных | Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов | Строительство котельных | Мощность котельных | Средства финансирования | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость строительства объектов газификации | Стоимость строительства межпоселковых и распределительных газопроводов | Стоимость строительства котельных |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет МР «Жуковский район» | Областной бюджет | Всего по программе |  |  |  |
|  |  |  | год. | км | ед. | МВт | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Раздел-I Капитальное вложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межпоселковый газопровод к д. Новоселки-д.Ершово-д.Потесниково Жуковского района | - | 2013 | 3,80 |  |  |  | 5 653,96 | 5 653,96 | 5 653,96 | 5 653,96 |  |
|  | Газификация населенных пунктов с.Бор-д.В.Вязовня-д.Н.Вязовня | - | 2013 | 11,60 |  |  | - | 17 259,45 | 17 259,45 | 17 259,45 | 17 259,45 |  |
|  | Межпоселковый газопровод к д.Новоселки-д.Ершово-д.Потесниково Жуковского района | - | 2013 | 2,00 |  |  | - | 2 975,77 | 2 975,77 | 2 975,77 | 2 975,77 |  |
|  | Распределительные газопроводы с. Троицкое Жуковского района | - | 2013 | 1,50 |  |  | 252,0 | 1979,83 | 2 231,83 | 2 231,83 | 2 231,83 |  |
|  | Распределительные газопроводы д.Новоселки Жуковского района | 2013 | 2013 | 5,00 |  |  | 216,7 | 7 439,42 | 7 656,12 | 7 439,42 | 7 439,42 |  |
|  | Распределительные газопроводы д.Потесниково Жуковского района | 2013 | 2013 | 3,00 |  |  | 136,7 | 4 463,65 | 4600,35 | 4 463,65 | 4 463,65 |  |
|  | Распределительные газопроводы д.Ершово Жуковского района | 2013 | 2013 | 1,50 |  |  | 76,7 | 2 231,83 | 2308,53 | 2 231,83 | 2 231,83 |  |
|  | Газификация населенных пунктов с.Бор-д.В.Вязовня-д.Н.Вязовня (2-ой этап) | 2013 | 2013 | 5,00 |  |  | 216,7 | 7 439,42 | 7656,12 | 7 439,42 | 7 439,42 |  |
|  | Уличные газопроводы д.Колышево, д.Шопино | 2013 | 2015 | 3,60 |  |  | 160,7 | 6 887,26 | 7047,96 | 6 887,26 | 6 887,26 |  |
|  | Газопровод межпоселковый с.Троицкое, с.Остров-д.Ишутино-д.Арефьево-д.Судаково-с.Гостешево Жуковского района | 2014 | 2015 | 2,00 |  |  | 104,7 | 5 000,00 | 5 104,7 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | Распределительные газовые сети с.Остров | 2014 | 2015 | 1,00 |  |  | 60,7 | 1 913,13 | 1973,83 | 1 913,13 | 1 913,13 |  |
|  | Распределительные газовые сети д.Ишутино | 2014 | 2015 | 0,90 |  |  | 56,3 | 1 721,82 | 1778,12 | 1 721,82 | 1 721,82 |  |
|  | Распределительные газовые сети д.Арефьево | 2014 | 2015 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Распределительные газовые сети д.Судаково | 2014 | 2015 | 0,50 |  |  | 38,7 | 956,56 | 995,26 | 956,56 | 956,56 |  |
|  | Распределительные газовые сети с.Гостешево | 2014 | 2015 | 1,00 |  |  | 60,7 | 1 913,13 | 1973,83 | 1 913,13 | 1 913,13 |  |
|  | Газопровод межпоселковый с. Троицкое с.Остров-д.Ишутино-д.Арефьево-д.Судаково-с.Гостешево Жуковского района | 2015 | 2016 | 9,00 |  |  | 452,3 | 18 389,97 | 18842,27 | 18 389,97 | 18 389,97 |  |
|  | Распределительные газовые сети с.Остров | 2015 | 2016 | 1,10 |  |  | 69,94 | 2 247,66 | 2317,6 | 2 247,66 | 2 247,66 |  |
|  | Распределительные газовые сети д.Ишутино | 2015 | 2016 | 1,00 |  |  | 65,1 | 2 043,33 | 2108,43 | 2 043,33 | 2 043,33 |  |
|  | Распределительные газовые сети д.Арефьево | 2015 | 2016 | 0,70 |  |  | 50,58 | 1 430,33 | 1480,91 | 1 430,33 | 1 430,33 |  |
|  | Распределительные газовые сети д.Судаково | 2015 | 2016 | 1,00 |  |  | 65,1 | 2 043,33 | 2108,43 | 2 043,33 | 2 043,33 |  |
|  | Распределительные газовые сети с.Гостешево | 2015 | 2016 | 2,30 |  |  | 128,02 | 4 699,66 | 4827,68 | 4 699,66 | 4 699,66 |  |

Глава администрации СП село Троицкое                                                                                                                 К.В. Дундукова.